滦县“十二五”农村饮水安全完美收官

 

近年来，滦县始终把解决农村饮水安全问题作为改善民生、推进社会主义新农村建设的一项重要任务来抓。截至目前，我县“十二五”农村饮水安全工程累计投资8424万元，已完成投资7945万元，其中中央投资4112万元，省级配套资金2009万元，市级配套资金320万元，县级配套资金319万元，群众自筹资金1689万元。全县145个村、34所学校、15.56万人受益，吃上了安全饮用水。（水务局 耿志猛）

[image: image1.emf]479

7945

8424

0%

20%

40%

60%

80%

100%

“十二五”期间农村饮水投资

（万元）

总投资

已完成

未完成

\\

[image: image2.emf]单位（万元）

中央投资资金, 4112

省级配套资金, 2009

市级配套资金, 320

县级配套资金, 319

群众自筹资金, 1689

中央投资资金

省级配套资金

市级配套资金

县级配套资金

群众自筹资金


[image: image3.emf]“十二五”期间实施农村饮水项目行政村个数

16

32

28

49

20

0

10

20

30

40

50

60

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

行政村（个）


[image: image4.emf]“十二五”期间受益人口数

1.36

2.94

3.6

5.04

2.62

0

1

2

3

4

5

6

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

万人


_1509260181

