附件2

钢铁企业烧结机及竖炉脱硫烟气颗粒物深度治理任务表

| 序号 | 企业名称 | 治理内容 | 完成 时限 | 责任部门 | 督导 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滦县金马工业有限公司 | 所有烧结机及竖炉脱硫烟气采用电厂超低排放技术实施烟气湿电技术或除雾器除尘深度净化治理，确保颗粒物排放浓度低于40mg/m3. | 2016年底前，所有烧结机脱硫烟气全部完成颗粒物深度治理；2017年10月底前所有竖炉脱硫烟气全部完成颗粒物深度治理。 | 茨榆坨镇政府 | 环保局 |
| 2 | 唐山安泰钢铁有限公司 |  |  | 东安各庄镇政府 | 环保局 |
| 3 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |  |  | 滦州镇政府 | 环保局 |
| 4 | 唐山佳鑫机械配件有限公司 |  |  |  | 环保局 |
| 5 | 河北东海特钢集团有限公司 |  |  | 装备制造产业园区 | 环保局 |
| 6 | 唐山兴隆钢铁有限公司 |  |  | 榛子镇政府 | 环保局 |

附件3

焦化行业脱硫脱硝及综合整治任务表

| 序号 | 企业名称 | 治理内容 | 完成 时限 | 责任部门 | 督导 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝 | 2016年6月底前开工，12月底前完工 | 司家营经济开发区 | 环保局 |
|  |  | 废水、废气综合整治 | 2016年12月底 |  |  |
| 2 | 滦县国创炼焦制气有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝 | 2016年6月底前开工，12月底前完工 | 装备制造产业园区 |  |
|  |  | 废水、废气综合整治 | 2016年12月底 |  |  |

附件4

挥发性有机污染物综合整治任务表

| 序号 | 企业名称 | 治理内容 | 完成 时限 | 责任部门 | 督导部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司 | 涉及挥发性有机污染物点源全部安装废气收集及治理设施，废气捕集率不低于90%，治理后废气排放达到河北省行业排放标准。 | 2016年12月底 | 司家营经济开发区 | 环保局 |
| 2 | 滦县国创炼焦制气有限公司 |  |  | 装备制造产业园区 |  |
| 3 | 唐山冀东专用车有限公司 |  |  | 经济开发区 |  |
| 4 | 滦县吉红包装有限公司 |  |  |  |  |
| 5 | 城东水务运营有限公司 |  |  | 住建局 |  |
| 6 | 西关印刷厂 |  |  | 古城办 |  |
| 7 | 古城印刷厂 |  |  |  |  |
| 8 | 高坎印刷厂 |  |  |  |  |