滦州市住房和城乡建设局

绩效自评工作报告

- 绩效自评工作组织开展情况

- 为加强我市各部门绩效管理,提高财政资金使用效益和公共服务质量,根据《中华人民共和国预算法》《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发[2018]54号)有关规定,滦州市住房和城乡建设局绩效评价工作小组，于2020年2月对滦州市住房和城乡建设局2019年部门整体支出及新型城镇化建设资金进行了绩效自评。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

滦州市住房和城乡建设局是负责全市住房城乡建设行政管理的政府组成部门。主要工作职责是：牵头推进新型城镇化战略实施、村镇建设、全市房屋建筑和市政工程质量安全监管、保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、全市建筑节能与建设科技进步、全市城镇减排、建立科学规范的工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导和管理全市建筑活动；行业人才的发展规划和队伍建设、建设系统人员培训和继续教育培训；建设工程招投标监督实施、建设工程质量安全监管等工作。内设机构23个：综合办公室、人事劳资科、纪检组、党办、财务审计科、法治监察科、住房管理科、城乡建设科、建筑市场管理科、扬尘整治办、建设工程质量服务中心、房产交易中心、住房保障和物业管理中心、建设工程安全服务中心、绿色建筑发展中心、燃气热力服务中心、建筑市场服务中心、建设工程消防服务中心、村镇建设促进中心、城市供水中心、城建项目中心、城市供热中心、开发公司。截至2019年末实有人员172人，在职107人（行政15人、全额事业72人、自收自支19人、人事代理1人），离退休65（行政及全额事业46人、自收自支19） 人。

（二）部门收支总体情况

2019年初财政批复住房和城乡建设局部门预算为36398.36万元，基本支出2292.1万元；项目支出34106.26万元。

2019年决算总支出 35196.55 万元，基本支出2371.41 万元，项目支出32825.14 万元。

我局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和市财政局有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局预算管理的成效。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，全面提高机关内部管理水平。三是强化集中采购。四是强化专项管理。五是健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形。每一个项目，以“项目立项—项目单位确定（政府采购）—签订项目合同—资金支付审批—资金拨付”的体系。对各类专项资金分配、预算编制、财务审批、资产管理、经济合同管理及政府采购等工作，规范操作流程。

- 绩效目标实现情况

- 2019年实际预算安排新建项目资金17859.61万元（当年预算安排35个项目，资金10000万元；追加6个项目，资金7859.61万元）。

- 年初由于机构改革，职能转变，新项目转入执法局13个，住建实际项目28个资金（新项目22个资金6795.9万元，追加6个7859.61万元）。

- 2019年度，我单位项目支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，绩效综合评价得分为85分.

- 整改措施及结果应用

（一） 存在的主要问题

通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1、项目档案管理需进一步规范。

项目科室对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数科室对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

2、个别项目实施进度缓慢。

项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分地区受多雨天气影响，项目虽已开工，但由于雨水多，不便于建设施工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。

（二）下一步改进措施

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施加以改进：

- 加强预算绩效管理。进一步加强各科室的项目预算资金管理，对预算项目的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。加强档案管理，使项目从前期直至项目监理、施工、决算有一套完整的资料。

- 加强项目实施监控。项目主管科室加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商，加快施工进度。