滦州市城市管理综合行政执法局

关于2019年项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

一是强化组织推进。认真落实唐山市委、市政府《全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发 [2019]22 号）文件精神，结合《滦州市预算部门预算绩效运行监控工作规程》和《滦州市部门预算绩效自评管理办法》，就做好我局2019年项目绩效自评工作，成立了党组书记、局长杨瑞刚为组长、主任科员裴立忠为副组长，相关科室负责同志为成员的工作领导小组。制定了工作任务，划定了时间节点，明确了工作步骤，确保做好2019年部门项目绩效监控和自评管理工作。二是积极做好项目实施。2019年初预算安排项目共计15个3238.1万元（环城水系滦河泵站修建工程前期费、城市修缮工程、中山公园及森林公园亮化工程、城区精品路线亮化提升改造迎接旅发大会城区扮靓（绿化）工程、节点景观提升工程、滦州路一标绿化完善工程、城市裸露黄土整治及绿地景观提升工程、2019年老旧小区及公园广场亮化安装维修工程、背街小巷整治工程、公园公厕改造工程、园林绿化养护市场化、开放区小区绿化养护市场化、城区新建公厕工程、城区公厕无障碍设施完善工程）。追加项目5个1246.54万元（农村生活垃圾治理相关设备运行费用、市政绿化车辆和办公经费、采购园林绿化养护设备、滦州北路和开放式小区管养、建城区城市排水规划编制）。相关科室负责同志按时间节点，稳步推进项目。三是强化财务日常管理。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均统一登记、核算，确保数据真实、有效。根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。加强对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购。在各种检查、审计中未发现问题。

二、绩效目标实现情况

总体绩效目标：

完成上级下达的有关城市管理综合行政执法、城市管理工作各项指标任务，全面做好市政环卫设施完善维修、城区绿化美化亮化、城市防汛修缮等项目，提升城市管理水平，和人民幸福指数。

项目预期绩效目标情况：

环城水系滦河泵站修建工程前期；此项目未实施。

城市修缮工程；此工程由河北舜石建设工程有限公司 中标施工，中标价192万元，对破损道路维修改造、便道铺装、小区塌陷管网重新铺设等工程，解决城市基础设施缺陷问题，符合市政设施技术规范要求，得到群众一致好评，自评得分91分。对尚未完善的地段今天我们继续完善，最大力度的加强市政设施工程。

中山公园及森林公园亮化工程cf两个公园景观照明改造、道路及绿化拆除恢复等，由江苏澳联光电有限公司140万中标施工，增强了两个公园的整体亮度，便于群众出行散步，提升公园亮化层次，得到群众好评，自评得分97.5分。

城区精品路线亮化提升改造工程；对滦州市滦州路、燕山路、滦河道拆除原有灯笼，重新安装隧道灯及立体灯笼的亮化提升改造；对中山公园、文化公园、植物园、葛坎桥、张坎桥的景观灯安装、电线敷设、电缆沟挖填及配电箱安装等工程。增强了滦州市整体亮化形象，自评得分96.5分。

迎接旅发大会城区扮靓（绿化）工程；项目计划投资1000万元，2019年暂安排306万元。通过打造串联风景大道，增加彩色花带和景观小品；完善城区主要公园广场各类设施；城市主要道路沿线实施亮化绿化美化工程。项目2019年9月6日开标，由于大气环境治理，政策性停工和施工季节影响，导致无法正常完工，目前完成总工程量90%。下一步，我局利用有利时机，督促施工队，保质保量完成剩余工程量。自评得分90分。

节点景观提升工程；项目计划投资350万元，2019年安排152万元。打造城市靓丽景观，在新老城交界处、人民广场摆放大型绿雕三处。该项目2019年8月9日开标，目前已经全部完工，绿化景观效果良好，自评得分98分。

滦州路一标绿化完善工程；此项目未实施。

城市裸露黄土整治及绿地景观提升工程；项目计划投资380万元，2019年安排164万元。项目概况对城区黄土裸露地块进行绿化美化及绿地短板地段进行提升。2019年7月18开标，目前已经全部完工，绿化景观效果良好，自评得分96分。

2019年老旧小区及公园广场亮化安装维修工程；由江苏艺迪交通工程有限公司城建项目，中标价50万元，主要是对曙光里、昌盛里、文化里等几个老旧小区进行原有损坏不良路灯进行维修，对影响群众出行没有路灯地段安装路灯，此项工程合乎民意，真正解决群众困难，得到居民的极大肯定，自评得分93分。

背街小巷整治工程；由滦县通达市政工程有限公司中标，主要对朝阳道、团结北道、和平道、嘉滦街、晨光街和老中医东侧小巷昌盛巷进行整治。工程实施内容翻修处理破损路基，整条道路面铣刨，沥青砼整体罩面；水泥路缘石更换为花岗岩路缘石，对原有便道透水便道砖铺装；设置道路标志牌，配备垃圾收集设施。整改前主路部分破损严重，坑洼不平，雨季严重积水；两侧便道破烂不堪，部分便道裸露，居民出行非常不便。现已整治到位，受到群众的一致好评，自评得分92分。

公园公厕改造工程；该工程计划投资国家卫生城、国家园林城标准采购5座园林景观型装配式旅游公厕，内容包括安装、给水、排水、供热管网配套以及内部设施完善等。2019年8月16日开标，目前旅游公厕已经安装完毕投入使用，群众反应良好，自评得分96分。,

园林绿化养护市场化；项目计划投资1200万元，2019年暂安排500万元。项目2019年拟将滦州路二、三、四标段、滦州植物园、滦河东道、高铁广场等绿地推向市场化管理。该项目2019年10月16开标，养护期12个月。目前养护效果良好，自评得分95分。

开放区小区绿化养护市场化；此项目未实施。

城区新建公厕工程；按照“厕所革命”的通知要求，按时间节点高质量完成两座公厕新建任务，特别是火车站厕所的完成，受上次部门的表扬，自评得分94分。

城区公厕无障碍设施完善工程;按照省级文明城创建要求完善城区内20座公厕内、外部设施,受群众称赞，自评得分91分。

农村生活垃圾治理相关设备运行费用；通达物业按合同要求增购4台20立方运输车，10台自卸三轮车，4台装载机设备全部到位，正常运行，按照考核办法推进农村垃圾清运，力求达到日产日清，自评得分92分。

市政绿化车辆和办公经费；计划安排160万，支出100万，用于市政、绿化车辆维护、加油，确保绿化养护、市政公用的正常运转，自评得分95分。

采购园林绿化养护设备；此项目未实施。

滦州北路和开放式小区管养；此项目未实施。

建城区城市排水规划编制；根据我市实际，此项目列入2020预算安排。

按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四个方面，进行项目绩效自评。未实施项目除外，城管执法局2019年度项目，总体完成了既定绩效目标，评价结果总体为优秀。

- 三、绩效目标设定质量情况

经过认真筹备，严格讨论，结合我市财政实际，精心谋划2019年项目。总体来看，年初目标的质量、时效等设定详细具体，科学可行；相关科室积极落实，安排专人督导，稳步推进；工程按质、按量、按时竣工、验收，群众满意度高；总体完成了既定的绩效目标。

四、整改措施及结果应用

一是进一步提高思想认识。充分认识项目绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。针对部分项目未能按照时间节点达到预期目标的问题，认真开展自查和整改。相关科室进一步明确责任人员，梳理问题，细化责任，确保2020年项目取得明显成效。

二是进一步加强督导检查。扎实项目推进督查指导长效机制建设，完善考核通报机制，坚持绩效导向，以重点项目的快速推进带动整体项目的增比进位。

三是进一步强化协调联动。加强领导，明确责任，形成合力，财务与业务处室之间要早谋划，早布置、多沟通，保质、保量、高标准完成各项工作任务。

我们将坚决贯彻落实市委、市政府指示要求，在财政部门指导下进行统筹安排，切实把各项工作抓细、抓实、抓好，抓出成效。

2020年2月25日