关于2019年度梁家庄小流域综合治理工程说明

2019年梁家庄小流域综合治理工程，治理水土流失面积6.5平方公里，总投资180万元，其中：省级投资130万元，县级配套50万元。 2019年2月，唐山市水利局以唐水保[2019] 11号对该工程实施方案进行了批复。

实施方案批复后，我局迅速委托招标代理机构按照批复的内容，于4月24日在公共资源交易中心对工程以竞争性磋商的方式进行了招投标，总中标价为103.88万元，工程招标结余了76.12万元。未使用县级配套资金50万元,未涉及2019年度绩效自评工作。

二0二零年二月二十日

滦州市水利局办公室 2019年8月13日印