部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《滦州市财政局关于做好2019年部门预算绩效监控和自评工作的通知》要求，我局对照2019年年初预算项目和追加项目表进行分工，按照资金管理部门及用途分成了6个自评工作小组对全年项目资金进行自评。

二、绩效目标实现情况

2019年我局年初预算项目26个，截止2019年底已实施21项，6项暂缓实施。本次监控项目7个，其中有4个暂缓实施，1个实施进度为57%，2个实施完毕。自评项目应为14个，其中关于滦城街道办事处甄庄至G205改造工程列入2019年农村公路建设计划的请示（滦交呈（2019）49号）和关于榛子镇农村公路建设项目调整的请示（滦交呈（2019）50号）包含在2019年农村公路项目改造挖补资金项目内，不再单独评价。此次自评项目12项，各评价小组分别对项目绩效目标、指标进行了设定，并严格按既定目标就项目建设开展情况及资金拨付情况展开自评，经分析，我局项目开展有序，资金管理、使用规范,拨付及时。自评得分95分。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评并与年初绩效目标设定情况进行对比,我局绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

经过此次自评，认为在项目设立及资金拨付方面仍有不足，今后将加大项目调研力度，确保项目可实施性，加强项目进度监管，确保当年预算项目年内完工。对已完工资金未到位项目，加快资金支付进度，提高预算执行率。

2020年2月27日