建设生态滦县实现绿色发展工作方案

为深入贯彻落实国家和省、市关于加强生态文明建设和环境保护的新目标、新任务、新要求，全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态滦县，制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想：全面贯彻党的十九大和省、市委全会精神，牢固树立和践行社会主义生态文明观，以生态建设为引领，以解决突出环境问题为重点，深入开展大气、水和土壤污染治理攻坚行动，广泛开展山水林田湖生态修复，着力推进资源节约和综合利用，着力健全生态文明体制机制，加快构建人与自然和谐发展的现代化建设新格局，为全面建成小康社会、满足人民群众日益增长的优美生态环境需要提供有力保障。

（二）工作目标：全县环境容量、生态空间逐步扩大，资源节约和综合利用成效明显，生态环境得到有效保护和治理。

一是到2018年底，PM2.5浓度比2017年降低11.11%，达到72微克/立方米，综合指数达到7.50。二是地表水水质稳定达标。滦河庄窠村桥、管河前小寨桥、龙湾河响水桥、沙河芦苇庄桥断面地表水稳定达标，集中式饮用水水源地水质达标率100%。地表水国、省、市控监测断面水质达标率100%、城镇集中式饮用水水源水质达标率100%、城区不出现黑臭水体。三是固废和土壤污染防治能力明显提升，工业固废、危废无害化处置率达到100%。

二、重点任务

（一）持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战

1.突出县建成区治理

（1）对县建成区所有污染源进行全面排查，建立台账，登记造册。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（2）对县建成区所有废品收购站一律“清零”。

完成时限：2018年3月底

责任领导：吴海山

牵头部门：县商务局

责任单位：县市场监督管理局、公安局、滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（3）县建成区建筑垃圾能清理的一律清理到位，不能清理的采用高密度滤网苫盖、覆盖。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（4）对县建成区小区内露天市场进行清理，早、夜市上的饮食摊点全部取缔燃煤燃料灶具；油炸作业全部进店经营，使用油烟净化设施。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：县市场监督管理局、滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（5）对县建成区所有餐饮饭店进行全面检查，无油烟净化设施和不能达标排放的一律停业整治，整治达标方可恢复经营，整治不达标的全部清理取缔。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（6）全面取缔县建成区露天烧烤，包括个人野炊露天烧烤行为。

完成时限：2018年2月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（7）县建成区内主次干道，结合不同季节，每天采取“洗+扫+洒+冲”多种组合方式，实施“以克论净”，主干道达到5克/平方米。机关、企业事业单位院内及门口地面、道路非硬即绿，及时洒水、清扫、保洁。

完成时限：2018年2月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会、县卫生和计划生育局

（8）对建成区滦河段、别故河进行绿化，全面实施城市绿化。

完成时限：2018年4月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：古城街道、响嘡街道、县滦河文化产业发展服务中心

（9）完成县建成区河道及河岸垃圾清理。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县水务局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、响嘡街道、县经济开发区管委会

（10）县建成区内经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业全部取缔或搬迁。

完成时限：2018年4月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会、县建材大市场管委会、农资大市场管委会

（11）县建成区内涉喷漆工序汽修行业二类以下企业全部高标准整改到位。

完成时限：2018年4月底

责任领导：李强

牵头部门：县交通运输局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（12）县建成区内完成加油站点油气回收装置三次回收升级改造工程。开展专项执法检查，对无油气回收装置和不正常使用的一律停业整顿；经监测验收达标后，方可恢复经营。

完成时限：2018年5月底

责任领导：李瑞岭、吴海山

牵头部门：县环保局

责任单位：县商务局、滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（13）县建成区内搅拌站、沥青拌合站关停或搬迁。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：县城管执法局、滦河街道、滦城街道、古城街道、县经济开发区管委会

（14）开展县建成区环境综合整治。全面清理各类散料堆场，能清理的要立即清理；不能清理的采用高密度滤网全苫盖，严防扬尘污染。

完成时限：2018年5月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（15）完成禁养区内畜禽养殖户关停、搬迁工作；关停搬迁前，采取清理粪便、喷洒除臭剂等措施减少臭味污染。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县农牧局

责任单位：滦城街道、滦河街道、古城街道、县经济开发区管委会

（16）加强城市低排放控制区车辆管控。

①在建成区和关键敏感区划定低排放控制区，禁止高排放车辆驶入，禁止高排放非道路移动机械使用，并向社会公告。

完成时限：2018年2月底前

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县交通运输局、县城管执法局、县环保局

②禁止货运车辆（含农用车）进入低排放控制区。对确需进城的保障货运车辆，在通行证办理过程中，明确驶入时间、路线，并向社会公告。未达到环保车型要求的，不予办理通行证。

完成时限：2018年2月底前

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县环保局、县交通运输局、县城管执法局

③过境货运车辆严禁驶入低排放控制区。根据运输线路分析，规划过境货运车辆绕行通道，制定绕行方案，并向社会公告。

完成时限：2018年2月底前

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县交通运输局、县城管执法局、县城乡规划局，滦城街道、滦河街道、古城街道

④2018年9月1日起，全面禁止国Ⅰ、国Ⅱ标准车辆进入低排放控制区。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县交通运输局、县城管执法局

⑤低排放控制区施工工地禁止使用国Ⅲ以下排放标准非道路移动机械，对排放明显可见黑烟的依法给予处罚，并责令安装颗粒捕集器（DPF）。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：县公安局、县住建局

（17）谋划在县医院等公共场所建设停车场（立体停车场），净增停车泊位不少于500个，减少因交通拥堵引发的交通污染。

完成时限：2018年12月底

责任领导：刘翠萍

牵头部门：县卫生和计划生育局

责任单位：县住建局、县城乡规划局、县医院

2.加快产业结构调整

（18）严格环境准入门槛。严守“生态红线、环境质量底线、资源消费上限”要求，提高节能环保准入门槛，实施大气环境分区管控。禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目按照相关规定实行减量置换。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县行政审批局、县发改局、县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（19）着力破解污染围城。根据环保、能耗、水耗、质量、技术、税收、就业等相关控制指标，对钢铁、焦化等行业企业进行综合排名，倒逼城市建成区和生态红线控制区重化企业退城搬迁。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县工信局

责任单位：滦城街道、滦河街道、县经济开发区管委会

3.开展企业深度治理

（20）钢铁行业。对钢铁企业实施烧结（球团）烟气脱硝、湿法脱硫烟气“脱白”、无组织排放治理和绿色生态厂区建设。

完成时限：2018年10月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

（21）焦化行业。

①完成干熄焦改造和无组织烟气捕集治理，采用高效脱硫脱硝设施，禁止湿烟气排放。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

②逐年完成市达压减焦化产能任务。

完成时限：长期

责任领导：李忠华

牵头部门：县工信局

责任单位：县经济开发区管委会、相关镇（街道）

（22）铸造企业治理。铸造行业完成煤改气、改电，未完成的停产治理。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

（23）涉VOCs企业。

①完成汽修行业VOCs治理。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李强

牵头部门：县交通运输局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

②完成对服装干洗行业开启式干洗机更新改造工作。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：县市场监督管理局、相关镇（街道）、县经济开发区管委会

（24）工业企业料场整治。完成工业企业料场整治，未完成的停产治理。

完成时限：2018年4月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县工信局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（25）“散乱污”企业治理。开展“散乱污”企业专项清理行动，加强日常排查，发现一起整治一起。取缔关闭全县所有散状物料露天堆场。2018年2月底前制定方案，列入关停取缔的，3月底前全部关停取缔；列入整治的，可以实行整合搬迁，未整治达标验收前一律不得生产。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

4.强化燃煤污染治理

（26）完成2018年市达削减煤炭总量任务，实现单位GDP能耗降低目标任务。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李强

牵头部门：县发改局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（27）制定清洁取暖方案，完成市达气代煤、电代煤、太阳能替代任务，形成天然气、电替代散煤的清洁取暖基本格局。

完成时限：2018年10月底

责任领导：李强、李忠华

牵头部门：县住建局、县农牧局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（28）完成气代煤、电代煤区域全部划为禁燃区。

完成时限：2018年3月底

责任领导：李强

牵头部门：县发改局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（29）在禁燃区以外设置1—3个散煤集中经销场所，统一管理、集中配送。全县散煤煤质抽检覆盖率达100%。全面取缔禁燃区内散煤经销网点，完成散煤“清零”。

完成时限：2018年6月底

责任领导：刘翠萍

牵头部门：县市场监督管理局

责任单位：县发改局、相关镇（街道）、县经济开发区管委会

（30）完成煤气发生炉、燃煤热风炉、燃煤烘干炉的清洁能源置换，原有燃煤设施必须拆除，未完成的停产治理。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（31）全县35蒸吨及以下燃煤锅炉全部清零；保留燃煤锅炉完成除尘、脱硫、脱硝设施改造与建设，安装在线监控系统并与环保部门联网，安装分布式控制系统实现生产设施和治理设施同步运行、实时监控。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（32）使用天然气等清洁能源的锅炉配建脱硝设施或安装低氮燃烧设施，确保氮氧化物排放控制在80毫克/立方米以下。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

5.强化扬尘管控

（33）县建城区范围内建筑工地、管廊工地、道路施工、拆迁工地、热力工程、烂尾楼、裸露地面，落实六个“百分百”要求，扬尘治理达标率100%。

责任领导：李强

完成时限：2018年2月底

牵头部门：县城管执法局

责任单位：县住建局、县交通运输局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

（34）102、205和平青大等国、省、县、乡道路，开展全路域抑制公路扬尘整治活动。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县交通运输局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（35）混凝土搅拌站必须经规划等部门批准，所有散料堆场物料全部清理或入棚进仓，并做到非硬即绿化，所有产尘点安装除尘设施，粉料筒仓吹管采用硬式密闭接口。

完成时限：2018年5月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（36）全县提请验收的露天非金属矿山完成深度整治，聘请第三方评估验收，验收结果向社会公布，接受群众监督。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：相关镇（街道）

（37）省达停产整治的露天矿山，继续按照环保整治标准实施停产整治，达标一个，验收一个，不达标的坚决不允许生产。

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：相关镇（街道）

6.实施精准化、差异化错峰生产、错峰运输

（38）根据我县季节特点、气象规律等，结合企业排污量情况，有针对性地实施精准化、差别化、区域化错峰生产、错峰运输，有效降低污染物排放总量，提升空气质量。

①2018年3月15日起，全县钢铁企业实行精准化、差异化错峰生产，2月底前制定错峰生产方案。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县发改局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

②2018年3月15日起，全县除钢铁企业以外的其他行业实行精准化、差异化错峰生产，2月底前制定错峰生产方案。

完成时限：长期

责任领导：李忠华

牵头部门：县工信局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（39）2018年3月15日起，根据研判结果和气象条件，按照县环保指挥中心指令对企业实施错峰生产等减排措施。

完成时限：长期

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（40）2018年3月15日起，根据企业物料需求，指导企业在优良天气加强物料储备运输，在预判重污染天气时，县环保指挥中心下达运力管控指令，限制运输比例。结合错峰生产情况，2月底前制定错峰运输方案。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县交通运输局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

7.加强机动车污染防治

（41）强化新车源头管控。

①开展新车注册登记环节环保信息公开核查工作，并将环保信息随车清单纳入车辆档案管理。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

②督导销售企业建立自保体系，开展销售环节机动车环保信息公开核查工作，加大对柴油车销售企业的监管。

完成时限：2019年12月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：县市场监督管理局、县行政审批局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

（42）严格在用车监管。2018年入户抽查不少于500辆次、路检路查不少于2500辆次；辖区内环保检测机构检查每月达到全覆盖。

①深入开展入户抽查。建立公交、环卫、邮政、工业企业等“用车大户”台账，督促其建立自保体系。每月定期开展入户车辆排气抽测，对发现不合格车辆依法处罚，并予以曝光。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县交通运输局、县城管执法局，各镇（街道）、县经济开发区管委会

②扎实推进路检路查。组织公安、环保、交通等部门，在主要交通路口、干道等高排放车辆集中的路段设置尾气排放抽测点，每月开展路检路查工作，实行 “环保取证、公安处罚、交通维修”，依法查处机动车尾气超标排放行为。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县环保局、县交通运输局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

③严格环保定期检验管理。开展质监、环保、公安交管部门对检测机构联合检查，对伪造检验结果或者弄虚作假、出具虚假检测报告的机构依法处罚。2018年6月前，柴油车定期检验实施加载减速法进行检测。

完成时限：长期

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：县公安局、县质监局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

（43）建设高排放车辆监控网。在主要交通路口、干道等高排放车辆集中的路段和重点工业企业设置视频监测点、尾气遥感监测点和道路空气质量监测点，建设全县高排放车辆监控网络和信息数据平台，实现公安、环保、交通部门机动车违法信息共享。

完成时限：2019年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：县公安局、县交通运输局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

（44）加快老旧车淘汰。采取限行、禁行等措施，加大老旧车辆淘汰力度。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（45）推进高排放车辆的升级改造。采取政府引导、市场为主的方式，开展在用高排放车加装颗粒捕集器（DPF）、具备实时诊断功能的车载通讯系统（OBD）安装改造和使用两年以上的出租车更换三元催化器工作。

完成时限：2019年12月底

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县交通运输局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

（46）加快新能源车推广。加快充电站（桩）等配套设施建设，满足新能源汽车发展需求。政府机关和公交、环卫、出租车等行业率先推广使用新能源汽车。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县工信局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（47）强化油品和车用尿素质量监管

①全面推行车用柴油、普通柴油、船舶燃料油“三油并轨”，全部供应符合国六标准的车用汽柴油，禁止销售普通柴油。对不按规定要求销售成品油及车用尿素的加油站点一律查封，直至取缔。

完成时限：长期

责任领导：吴海山

牵头部门：县商务局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

②采取定期抽查与专项检查相结合的方式，严厉打击加油站点销售劣质油品、车用尿素行为。2018年油品质量监督抽检覆盖率达到50%以上，每年递增10%。

完成时限：长期

责任领导：刘翠萍

牵头部门：县市场监督管理局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

③依法查处无证无照黑加油站点及流动黑加油车等非法经营行为，查封取缔黑加油站点。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：县商务局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

④对加油站点进行全覆盖排查建档和集中整治，2018年底前，所有成品油经营企业健全完善油品进、销、存和出入库管理台账，保留成品油来源和去向凭证、票据，建成来源可追溯、去向能查明、违法受追究的监管体系。

完成时限：2018年12月底

责任领导：吴海山

牵头部门：县商务局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（48）加强对储油库、加油站油气回收装置运行监管。年销售汽油量大于5000吨及其他具备条件的加油站完成油气回收在线监测设备安装。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：县商务局，各镇（街道）、县经济开发区管委会

8.优化交通运输组织结构

（49）大力发展铁路货运和多式联运。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县发改局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（50）依托境内既有铁路和在建铁路工程，积极谋划建设沿线钢铁、焦化等重化企业的连接线，减少陆路运输货运比例。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李强

牵头部门：县发改局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

9.强化面源污染控制

（51）严控露天焚烧行为。

①加强建成区垃圾焚烧行为管控。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：相关镇（街道）

②建立秸秆、垃圾禁烧网格化监管机制，实现秸秆、垃圾禁烧监管全覆盖。

完成时限：长期

责任领导：李忠华

牵头部门：县委农工委

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

③启动建设一处市场化运作的高标准建筑垃圾垃圾处理场。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

（52）加强烟花爆竹禁放监督管理力度，严厉查处违规燃放烟花爆竹行为。

完成时限：2018年2月底

责任领导：李强

牵头部门：县公安局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（53）严控不文明祭扫行为。

完成时限：长期

责任领导：李强

牵头部门：县城管执法局（负责县建成区内）

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（54）坚持政府引导、市场运作，不断完善秸秆收储体系，实施秸秆综合利用示范工程项目，确保秸秆利用率保持在96%以上。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县农牧局

责任单位：各镇（街道）

（二）加快推进水和土壤污染防治，提升城乡人居环境

1.严控工业污染排放

（55）组织实施境内“十大”重点行业专项整治，制定整治标准、明确整治要求和整改时限，并按时完成。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（56）2018年3月底前，完成园区内工业企业排查，污水排放标准达不到污水集中处理要求的，一律停产治理，验收合格后方可恢复生产。同时，谋划建设新污水处理厂。

完成时限：长期

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：县经济开发区管委会

（57）2018年3月底前，完成境内所有废水直接排入外环境的工业企业排查，污水排放达不到行业水污染物特别排放限值或《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A排放标准的，一律停产治理，经验收达标方可恢复生产。

完成时限：长期

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

2.推进流域综合治理

（58）按照“一河一策”的原则，逐河制定整治方案，实现清岸、还绿、纳网、提标、增容。2018年6月底前，完成不稳定达标河流整治方案并组织落实。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县水务局

责任单位：县环保局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

（59）陡河治理。完成河道内非法入河排污口、生活垃圾、畜禽养殖、池（坑）塘养鱼等清理工程。

完成时限：2018年8月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县水务局

责任单位：县委农工委、县农牧局、相关镇

3.强化饮用水源地保护

（60）2018年2月底前，对县级以上集中式饮用水水源地环境问题进行再排查，2018年10月底前对存在问题完成清理，逐个销号清零。

完成时限：2018年10月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

（61）完成陡河水库周边、输水沿线河道两侧绿化工程，提高陡河水库水土保持和生态净化能力。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县农牧局

责任单位：相关镇

（62）乡镇以上集中式饮用水源地完成保护区划分。

完成时限：2018年10月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）

（63）县级以上集中式饮用水源地一级保护区建设物理或生态隔离防护设施，完成应急预案制定，建立保护区内风险源名录及风险防控方案，并做好防范准备。

完成时限：2018年10月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：相关镇（街道）

（64）完成县区备用水源建设，或满足7天供水需求的应急水源建设。

完成时限：2020年10月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：相关镇（街道）

4.提升基础设施建设与运行水平

（65）加强城镇污水管网建设，推进新建城区、扩建新区以及城乡接合部等污水截留、收集纳管；推进城区支管、毛细管网建设，扩大城镇污水管网覆盖范围，提升污水收集能力。

完成时限：2020年10月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（66）新建、扩建城区、开发区一律实行城镇管网雨污分流；城市建成区于2020年底前实现雨污分流。

完成时限：2020年10月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

（67）加强城镇污水处理厂建设。

①推进重点镇污水处理厂建设，力争2019年全县所有重点镇具备污水处理能力。

完成时限：2019年12月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：相关镇（街道）

②2018年，县城污水处理率达到85%。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李强

牵头部门：县住建局

责任单位：相关镇（街道）、县经济开发区管委会

5.推进农业农村污染防治

（68）加强畜禽养殖污染控制，2018年底前，完成纳入河北省水污染防治工作方案的规模化畜禽养殖污染治理项目建设，全县规模化畜禽养殖场粪污处理设施配套建设比例达到90%，2019年规模化畜禽养殖场粪污处理设施配套建设比例达到100%，散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用，逾期完不成的一律予以取缔。

完成时限：2019年12月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县农牧局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（69）推进农业面源污染综合整治，深入推进化肥、农药零增长行动，保障农业面源安全。

完成时限：长期

责任领导：李忠华

牵头部门：县农牧局

责任单位：各镇（街道）

（70）强化农村生活环境综合整治，以分布在集中式饮用水源地保护区内、重点河流两侧1000米、湖库周边1000米范围内的“傍水”村庄为重点，2018年6月底前完成现有沟渠、坑塘垃圾清理，消灭垃圾污水入河现象。全面治理农村垃圾、生活污水、畜禽粪便，开展农村饮水安全工程，逐年完成市达任务。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县美丽办

责任单位：县环保局、县水务局、县农牧局、县卫生和计划生育局、各镇（街道）

6.大力实施地下水综合治理

（71）实施地下水开采总量红线控制。严控深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应当进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和采矿许可。未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件，确需打井的应征得水务部门同意。

完成时限：长期

责任领导：李忠华

牵头部门：县水务局

责任单位：县行政审批局、县国土资源局，各镇（街道）、县经济开发区管委会

（72）大力推广节水灌溉、冬小麦节水稳产配套等各类节水技术。

完成时限：2020年12月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县水务局

责任单位：县农牧局、各镇（街道）

（73）新建、改建、扩建加油站地下油罐一律使用双层油罐。加油站地下油罐全部更新为双层油罐或完成防渗池设置。

完成时限：2018年6月底

责任领导：吴海山

牵头部门：县商务局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

7.开展土壤污染状况调查和治理修复工作

（74）深入实施土壤污染防治行动计划，开展农用地和疑似污染地块污染状况调查，有序推进土壤环境治理修复。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：县国土资源局、县农牧局、各镇（街道）、县经济开发区管委会

（75）推进农业废弃物综合利用，建立农药包装废物回收、贮存处理处置体系，合理设置废弃农膜回收点。2018年全县废弃农膜回收率达到65%，到2020年废弃农膜回收率达到80%。

完成时限：2020年12月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县农牧局

责任单位：各镇（街道）

8.加强固体废物监管

（76）全面整治尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、电石渣，以及脱硫、脱硝、除尘等产生固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（77）全面排查铁选厂尾矿库占用农用地情况，禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县国土资源局

责任单位：县环保局、县农牧局、县安监局，各镇（街道）、县经济开发区管委会

（78）加强危险废物管控，建成危险废物智能监控体系和信息化监控平台建设，实现危险废物收集、贮存、转移和利用处置活动全过程监管。严厉打击非法倾倒危险化学品副产品和危险废物违法犯罪行为。

完成时限：2018年6月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

（三）加大生态系统保护和修复力度，提升生态系统质量和稳定性

1.矿山地质环境修复

（79）按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜建则建的原则，进行已关闭矿山地质环境修复绿化。原矿权人无力治理的，由政府集中安排整治，原企业所交矿山恢复治理保证金不予退还。

完成时限：2018年10月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县国土资源局

责任单位：各镇（街道）

2.开展国土绿化行动

（80）开展造林绿化对标攻坚，实施通道绿化、荒山绿化、城市重要水源地绿化、城区绿色空间拓展、森林村镇建设等造林绿化工程。

完成时限：2018年12月底

责任领导：李忠华

牵头部门：县农牧局

责任单位：县住建局、县城管执法局、县国土资源局、县交通运输局，各镇（街道）

（四）加强环境质量监管，依法严厉打击环境违法行为。

1.加强智慧环保建设

（81）在现有2个省控监测点的基础上，成立县环保指挥中心，建设10个乡镇监测站点，在所有取得排污许可证的企业安装视频监控，实现网格化监测全覆盖；增设高架视频监控点位，监控国家和省考核的水库和河流沿线排污企业以及秸秆焚烧等情况，实现区域监测、监控全覆盖。开发空气质量APP系统，落实“一个平台、四级管理、网格巡查员”责任体系，进一步提升县环保指挥中心统筹调度功能。

完成时限：2018年2月底

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

2.加强环境执法

（82）运用《环境保护法》等环保法律法规，对无证排污、超标排污、超总量排污、偷排偷放、在线数据造假等环境违法行为，依法做好按日连续计罚、查封扣押、停产限产、移交移送等查处工作，严惩环境违法行为；充分利用科技监管手段，实施精准执法，对重点排污企业开展监测执法活动，保持环境执法高压态势；继续开展“利剑斩污”专项行动；公、检、法、环保等部门密切配合，积极开展打击非法转移倾倒处置危险废物“雷霆行动”、打击涉气违法犯罪“蓝天行动”、环境执法督查“攻坚行动”等专项执法行动。充分发挥部门环境执法职能，加强部门联合执法，形成环境执法合力。

完成时限：长期

责任领导：各分管县领导

牵头部门：各行政执法部门

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

3.严控环境风险

（83）各级各单位要严控环境风险，做好环境隐患排查，从源头入手，跟踪督办环境安全隐患整治，实现监管不留死角、不留盲区、不留隐患，全面推进环境风险隐患排查工作常态化。严防突发水污染环境事件，重点排查涉水企业，尤其是位于滦河、陡河、沙河等流域附近的企业，严查污水处理设施和排放去向，严防利用暗管偷排偷放或擅自闲置水污染防治设施；加强监管饮用水源地排污口，加快推进建设环境污染防范工程。严防突发土壤污染环境事件，对危险废物产生和处置单位进行检查，严肃查处非法处置危险废物等违法犯罪行为，有效整治和改善涉及危险废物重点行业和区域的环境污染问题。妥善应对重污染天气，及时修订重污染天气应急预案，精准实施错峰生产，调整完善重点减排企业减排措施，不断改进和完善重污染天气应对措施。依托县环保指挥中心，完善大气污染预报预警系统，建立区域统一监测、统一执行、统一信息交流和统一行动的联动机制。

完成时限：长期

责任领导：李瑞岭

牵头部门：县环保局

责任单位：各镇（街道）、县经济开发区管委会

三、保障措施

（一）加强组织领导。县生态环境保护工作领导小组统筹推进生态环境保护工作任务落实。各级各单位要建立健全党委统一领导，党政主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志具体抓的生态文明建设和环境保护工作格局。各有关部门要细化分解生态环境保护各项工作任务，明确目标、责任和措施，确保各项任务落实到位。县环保局负责各单位生态环境保护工作落实情况的督导检查工作。

（二）强化督导调度。县生态环境保护工作领导小组办公室要建立日常调度机制，定期调度各镇（街道）、县直各单位生态环保治理工作进度，深入现场了解实际工作进展，及时分析存在问题，研究解决办法，遇有重大问题及时报县生态环境保护领导小组。县生态环境保护工作领导小组每月召开工作会议，研究解决存在问题，部署下步工作。

（三）加强督导检查。县委督查室、县政府督查室按目标任务完成时间节点，定期开展精准督导和专项检查。对在工作过程中推诿扯皮、失职失责的严肃追责问责，既追究直接责任人，又追究领导尤其是主要领导责任。

（四）严格考核奖惩。县生态环境保护工作领导小组负责对生态环境保护工作落实情况进行考核，县直部门对所管行业镇（街道）生态环境保护工作落实情况进行打分，依据赋分情况确定考核评价等级，对大幅超额完成目标任务、工作措施成效明显的责任部门、地方党委政府和有关人员通报表扬；对工作落后的地方党政主要负责人和相关责任人进行约谈、诫勉，对年度考核不合格的实施问责。