滦州市发展和改革局2019工作总结

2019年开年以来，发改局在市委、市政府正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，严格落实“四个干”工作机制，紧紧围绕“事争一流，增比进位”这条主线，立足县域经济社会发展全局，以项目工作为抓手，认真履行宏观规划引领、推动项目投资、优化产业结构调整、加强经济监督指导、规范价格秩序、稳定粮食物资储备稳定等职责，加强规划编制、项目管理、资金争取和产业结构调整等工作，有力地推动了县域经济的平稳较快发展。

一、抓规划重调研，充分履行参谋助手作用

（一）做好国民经济和社会发展计划编制工作。经过认真总结和充分调研，编制完成了《关于滦州市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，并经第一届人民代表大会第一次会议审议通过。依据该报告，下达了2019年度《国民经济和社会发展计划》，明确了全市2019年度各项主要经济指标任务，为全市各项工作提供了奋斗目标。在计划执行过程中，结合有关部门，及时跟踪监测各项主要经济指标完成情况，对执行过程中出现的问题和偏差，及时向市委、市政府反馈，积极提出建设性的意见和建议，当好参谋和助手。

（二）加强主要经济指标运行监控工作。一是做好固定资产投资运行监控。发改局克服种种困难，采取召开调度会、电话督导、现场走访、按月通报投资进度等多种办法，积极协调、督导目标承担单位，加大项目谋划、入库和上报数据的力度，取得了积极的效果。通过全市上下共同努力，2019年固定资产投资同比增长11.1%，位居14个可比县区第6。二是做好其他考核指标监控。1、地区生产总值：完成396.24亿元，同比增长7.5%，高于全市增速0.2个百分点，增速位居14个可比县区第5位。第一、二、三次产业分别完成增加值46.26亿元、231.12亿元、118.86亿元，同比分别增长3.6%、7.5%、9.0%，位居14个可比县区分别为第6、第7、第5；三次产业比为11.7：58.3：30.0。2、城镇居民人均可支配收入及农村居民人均可支配收入同比分别增长8.8%和10.0%，位居14个可比县区同为第4。3、战略新兴产业增加值同比增长23.2%，位居全市14个可比县区第11。4、高新技术产业增加值同比增长15.1%，位居全市14个可比县区第13。5、新增规模以上工业企业及新增规模以上服务业企业分别为12家、13家。

二、抓项目促投资，不断夯实经济发展基础

（一）抓好项目谋划储备。深入研究国家宏观调控和产业政策，立足我市产业和资源优势，按照“开工建设一批、包装储备一批、规划论证一批”的思路，加大项目谋划力度，加强项目储备。我市当年共安排重点项目100项，总投资859.89亿元。其中列入省、唐山市重点项目14个（省重点项目1个），包括当年新开工项目8个、续建项目5个,前期项目1个。

（二）加强重点项目推进。一是紧盯项目进度。对于计划新开工的项目，积极协调项目单位和有关部门，加快落实建设条件，争取尽可能多的项目早日开工建设。建立领导干部包联制度，将25项重点项目全部分包到相关市领导和部门。市四大班子主要领导带头，所有市级领导和涉及部门主要领导主动深入到包联项目，把协调解决问题作为包联的重点，积极帮助项目单位拓展思维、突破桎梏、破解难题、增产提效。全年14个省市重点项目累计完成投资50.9亿元，占计划总投资的109%；东海特钢1580热轧卷板、唐钢美锦物流、滦州市钢铁设备整体提升（东海钢铁1200立方米高炉减量置换项目）完工，为经济社会发展注入了强劲动力。二是做好迎接省市领导重点项目观摩督导工作。全市共举行了2次唐山市重点项目集中开工活动和4次唐山市重点项目观摩活动，发改局紧密结合唐山市重点办，做好项目筛选、信息上报和线路选定、活动预案的制定、项目活动现场准备情况督导等工作，取得了良好效果，确保了我市市级重大项目活动的顺利进行，在2019年唐山市各季度项目观摩活动中，我市分别名列第十名、第十名、第八名和第九名。同时发改局积极配合市委督查室，每月定期现场督导，拍摄视频跟踪项目进展。三是组织市本级重点项目观摩活动。为调动各镇（街）引项目、上项目的积极性和紧迫感，我市于9月25日举行了滦州市重点项目观摩活动，充分检验了各镇（街）一年来项目建设工作推进情况。四是做好2020年省市重点项目申报工作及滦州市本级重点项目收集工作。重点围绕都市产业、文旅融合、生态环保、民生事业等领域，筛选上报2020年省、唐山市重点项目18个，其中省重点项目2个。

（三）积极争取资金支持。一是成功申请上级专项资金支持。全年共成功争取到上级项目补助资金4项，分别是为油榨镇柏店子小学改扩建教学楼及附属设施工程和东安各庄镇松树营小学改扩建教学楼及附属设施工程争取到教育现代化推进工程2019年第一批中央预算内投资783万元和811万元；为东海特钢1-4号烧结机脱硫脱销项目争取到生态文明建设专项中央预算资金2000万元；为滦县国家粮食储备公司科技储粮内环流温控技术、库区安防等项目争取省市粮库智能化升级改造项目资金156万元。二是积极申报争取2020年上级专项资金。9月份组织企业上报了四个2020年生态文明专项建设和省级节能专项备选项目，对项目的合规性及前期手续等进行了初步审核。唐山市发改委环资处、评估督导处对我市申报生态文明建设专项2020年中央预算内投资项目进行了现场督导检查。省发改委提前下达了东海特钢2020年的节能降碳专项资金1000万元。组织协调卫健局、民政局、人社局等单位积极做好社会事业类项目争取2019年中央预算内资金工作。三是积极申报国家债券项目。按照上级有关通知精神，组织申报争取国家债券项目，成功为滦州市人民医院古城院区项目等3个项目争取地方政府专项债券基金1.76亿元。

（四）注重做好投资监管。为充分发挥中央投资的拉动作用，避免资金沉淀，发改局积极督导滦县东安各庄镇松树营小学建设工程、滦县油榨镇柏店子小学建设工程加快建设进度，目前两个项目均已完工；督导东海特钢1-4号烧结机脱硫脱销项目进度，年底前已支付给企业1800万元，剩余200万待项目手续完善后支付完成。

（五）规范投资管理，优化项目建设环境。一是优化项目投资管理。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，优化项目审批投资管理，推行在线审批、并联审批、联合审批，优化审批流程，简化审批事项和前置条件，尽可能压缩审批时间，提升项目审批效率。2019年共依法依规审批各类项目296个，其中审批项目24个，核准项目9个，备案项目263个，核准招标事项的项目17个。二是做好重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。按照省有关通知要求，结合自身职能，深入贯彻国家、河北省、唐山市有关建立健全重大事项社会稳定风险评估机制的实施意见，大力推行稳定风险评估工作，将社会稳定风险评估作为出台重大决策、项目、事项的前置程序，切实从源头上预防和减少不稳定因素和公共安全事件的发生，在科学谋划、助推重大项目建设的同时创造和谐、稳定的社会环境。全年共为9个项目出具了社会稳定风险评估意见，分别是：大唐河北唐山退城搬迁热电联产项目，滦州市玺园住宅小区一期项目，唐山东海钢铁集团有限公司铁路专用线工程，中石化唐山滦州市坨子头油库现址，滦州港能投智慧能源有限公司投资建设滦州经济开发区化工产业园分布式能源一期工程，滦州市教育局滦河实验中学建设工程，国网冀北电力有限公司唐山供电公司冀北唐山滦县城南110KV输变电工程，滦州市农村2019年气代煤改造工程，滦州市生活垃圾综合处理工程项目。

三、抓调整促优化，助力产业体系升级

（一）坚决完成钢铁去产能任务。圆满完成年度去产能任务。按照省市要求，唐山兴隆钢铁有限公司封停3#530m³高炉1座、1#1080m³高炉1座，压减炼铁产能150万吨；封停1#、3#50吨转炉2座，压减炼钢产能99万吨。

（二）推进产业优化升级。推动精品钢铁产业高端化发展。推进装备升级，延展产业链条。推进钢铁企业减量置换转型升级项目建设，逐企业制定装备改造升级方案。延展产业链条，支持和鼓励企业建设冷轧、涂镀等深加工项目，开发深冲板、高强度板、耐腐蚀板、合金板的中高端产品，打造品种规格最全、市场覆盖面最广的板带材生产基地；加快东海特钢集团500万吨冷轧项目建设进度，引进德国、日本等国际先进技术和设备，技术含量高，开发生产的极薄规格（0.1-0.12mm）高端板材，填补了行业空白；鼓励东海特钢集团建设炉外精炼项目，开发国内市场紧缺的模具钢、弹簧钢、轴承钢、车轴钢、齿轮钢等高合金优特钢。发展装配式建筑部品。以唐山入选首批国家级装配式建筑示范城市为契机，推动德艺隆集成厢式板房、万城建材、启航钢构等优势企业，发展满足建筑工业化装配式建筑需求的部品部件。推动翼翔新型建材有限公司等优势企业大力发展轻质高强的自保温砌块、轻集料混凝土墙板、加气混凝土墙板、复合墙板等装配式墙材；支持企业开展工程设计、产品生产、安装施工、运营维护的全流程发展模式，发展建设装配式建筑部品部件产业集群。大力发展高端装备制造业。依托钢铁产业优势，按照智能转型、创新驱动、龙头引领、集群集约发展方向，推进装备制造业向高端化、个性化、智能化转变。支持宝乐智能科技有限公司通过引进新技术、开发新产品，扩大全国立体停车装备市场份额；依托北京创新通恒科技有限公司雄厚的研发实力，着力打造世界领先水平的高效液相色谱制造产业基地,促进企业做精、做大、做强，提升装备制造业发展水平。2019年，我市装备制造产业集群已被列为唐山市重点支持的县域特色产业集群。打造化工产业集群。推进化工企业逐步向化工园区聚集。不断完善基础设施和公用工程配套，提升园区的信息化水平和公共服务能力，建设智慧园区，坚持循环经济和能源高效利用理念，打造现代化的化工产业基地。按照“头小尾长”的发展模式，以唐钢美锦煤化工为龙头，鼓励瑞达精细化工、富海天环保科技等企业推进煤化工产业链条延伸，重点推动碳一化学品、焦炉煤气制天然气、煤焦油深加工、粗苯加氢精制工艺装备水平提升和产品升级。充分利用焦化产业提供的优质“碳源”、廉价“氢源”和多组分“油源”，根据原料性质做到“宜碳则碳”“宜油则油”。推进食品加工产业发展。全市现有规模以上企业4家，代表企业有伊利乳业、蓝贝酒业等。其中伊利乳业项目是我市发挥“全国牛奶生产强县”优势，建设 “中国乳业基地”的重点龙头项目，年奶制品产量达44.43万吨，主要产品包括灭菌乳、发酵乳、奶粉等30个品种。蓝贝酒业集团年生产啤酒能力已达87万吨，是河北省最大的啤酒企业，主打品牌“蓝贝”、“蓝带”和拓展品牌“蓝狮”、“蓝力”等四大经典系列150多个啤酒品种，形成了高、中、低档多种产品优势互补的完整架构。推进现代物流产业发展。依托滦州物流产业集聚区和京山、京秦、七滦、迁曹、水曹等5条铁路干线以及老站、坨子头、雷庄、美锦、茨榆坨、柏各庄等6个物流节点，谋划实施了砾铄鸿宝物流园、唐钢美锦物流园、水曹铁路茨榆坨物流枢纽等一批现代物流项目；正在实施东海特钢、东海钢铁铁路专用线项目，积极推广“公转铁”多式联运业务，减轻公路运输压力和环保压力，构建绿色钢铁能源物流体系。充分利用唐山华商冷藏物流有限公司现有设施，完善食品冷链运输系统，构建较为完善的冷链物流网络，打造服务京津及东北地区冷链物流中心。

（三）发展壮大新兴产业。节能环保。按照“政府引导、市场运营、因地制宜、综合利用”的原则，主动适应国家环保政策的新要求，坚持以高效、循环、绿色为发展方向，统筹利用各类生物质资源，围绕能效提高、环保治理、生态修复等重点领域，提升产业供给质量和水平，为绿色发展提供坚强支撑。鼓励研发高效节能、先进环保、资源综合利用、低碳排放等核心产品与技术，充分利用生物质资源绿色低碳、清洁环保、就近收集、就近消纳、分布式利用等特点，支持本地企业在环保装备制造上先行先试，推动产业化推广应用。重点推进河北易高生物能源有限公司生物质秸秆综合利用示范项目和10万吨/年生物质糖液综合利用示范项目（一期）等重点项目建设进程，实现绿色、可持续、循环发展。以滦州市雅新环保新能源有限公司生活垃圾综合处置工程项目为依托，实现生活垃圾-资源综合利用-清洁供热循环发展。2019年我市秸秆综合利用产业集群已列入唐山市重点支持的县域特色产业集群。高端装备制造。以先进制造技术、信息技术、智能技术与装备产品的融合集成为发展方向，满足私人订制要求，推进装备制造业向高端化、个性化、智能化转变。支持宝乐智能科技有限公司通过引进新技术、开发新产品，扩大全国立体停车装备市场份额；积极引进耀火智能科技唐山市有限公司关于智能数控光纤激光切割设备制造项目，打造北方地区最大的光纤激光切割设备制造基地。科技创新。按照产业规模大、创新能力强、发展潜力好、带动作用明显的标准，从现有企业和重点项目中筛选和培育领军企业，集中支持，做大做强。与企业加强对接，将上级政策及时传达到企业，当年申报唐山市企业技术中心3个，其中唐山市烯润科技发展有限公司企业技术中心，经唐发改技术[2019]383号文件被批复认定为2019年唐山市企业技术中心。为优化创新创业发展环境,带动我市“双创”示范基地培育工作深入开展，加速培育壮大新动能，按照唐山市＂双创双服＂办公室要求，制订了《滦州市“双创”示范基地提升专项工作实施方案》，2019年，将唐山东唐电气股份有限公司列为滦州市“双创”示范基地重点培育对象。

四、抓节能促减排，推进环保新能源发展

（一）圆满完成错峰生产任务。 2018-2019年秋冬季唐山市下达我市高炉错峰生产任务297万吨，唐山东海钢铁公转铁运输错峰生产减免2.84万吨限产任务量，我市秋冬季高炉错峰生产实际任务量294.16万吨。

（二）推进园区循环化改造工作。2017年唐山市发改委、唐山市财政局、唐山市商务局联合转发了《河北省园区循环化改造推进计划》的通知，我市经济开发区为了使产业机构更合理，同时提高园区综合竞争力、改善资源约束等目标，制定了《滦县经济开发区循环化改造实施方案》，2019年底前园区循环化改造涉及8个项目，已完工1项（北京隆创安全环保科技有限公司环保安全管家项目），其他7个（唐山宝乐智能科技有限公司立体停车设备项目、滦县新建污水处理厂及配套工程项目、唐山唐钢美锦物流有限公司铁路物流项目、河北华电滦县1×30MW生物质热电联产项目、滦县东方园林环保科技有限公司工业废弃物处理项目、北京隆创安全环保科技有限公司园区供水项目、滦县鑫亨新型材料基地项目）正在有序推进之中，8个项目总投资46.56亿元，累计完成9.3亿元，发改局每月向市发改委报送项目的进展情况。

（三）加快节能环保产业发展。经过努力，我市两个项目（静脉产业园项目和易高秸秆综合利用项目）被列入唐山市环保产业发展规划，项目投产后，垃圾发电项目能大大提高我市垃圾处置率同时降低了垃圾对我市环境的污染，又增加了再生能源。易高秸秆综合利用项目不但减少了环境污染而且在提高了秸秆利用率的同时节约了资源，两个项目具有良好的环境效益和社会效益。截止2019年底，两个项目累计投资3.5亿元。

（四）加强节能监察工作。一是完成指定耗煤企业摸底工作。4月初，按唐山市发改要求，对我市13家耗煤企业基本情况进行摸底统计。对各企业生产能力、2018年产品产量、耗煤量、煤炭来源、煤炭运输通道等进行详细统计，已将统计结果上报市发改委。二是完成重点企业整改复查。4月11日，由省、市节能中心组成联合监察小组对我市的河北东海特钢集团进行年产60万吨盘螺生产线项目整改复查。根据唐山市节能监察支队限期整改通知书要求，我市百禾丰化肥有限公司就本企业未达1级能效要求的变压器；转鼓造粒机、回转式冷却机、回转干燥机、自清粉碎机等八台系列电机淘汰设备，已于6月底前完成整改。三是监督重点用能企业报表。5月按省、市发改委《百千家重点用能单位名单及开展节能目标责任考核有关事宜的通知》要求，重新组织重点用能单位报送《重点用能单位基本信息表》和能耗“双控”目标表，我市东海和特钢两个企业根据企业自身用能情况进行了意见反馈。按照唐山市发改委《关于进一步核实我市225家重点用能单位纳入国家“十三五”万家企业名单的通知》要求，对14家企业填报重点用能单位基本信息表和能耗“双控”目标并汇总上报唐山市发改委。四是加强节能监察检查。根据唐山市发改委《关于组织开展固定资产投资项目节能审查意见落实情况“双随机”监察的通知》要求，配合唐山市节能监察支队对唐山金马钢铁集团有限公司年产92.4万吨活性氧化钙项目进行了节能监察。

（五）推进清洁取暖工作。积极推进2019-2020年采暖季洁净煤清洁取暖及专用炉具保供配送工作。根据农业农村局多次确村确户摸底数据，2019年我市洁净煤取暖保供7.506901万吨，型煤专用炉具需求量7368台。洁净煤保供方面。按照《唐山市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》要求，我局对18家列入唐山市洁净型煤生产配送体系企业下发通知，征求各企业供货意向，其中，8家型煤企业来我局报名，随后根据现场调研情况，经市长办公会研究决定，本着方便就近节约成本以及充足保供的原则，最终确定4家型煤生产企业，以滦州市境内企业为主供，滦南、古冶、丰润境内3家型煤生产企业为补充。在9月中旬前，组织13个镇（街）与型煤保供企业签订了供货合同，洁净煤保供合同签订户数覆盖率100%。2019年在各镇（街）和相关市直部门的共同努力下，我市共完成洁净型煤配送8.0506万吨，配送率107%，覆盖户数7.9781户，覆盖率100%。型煤专用炉具保供方面。根据农业农村局最新确村确户摸底情况，我市型煤炉具推广量是7368台。10月15日，发改局会同农业农村局组织有洁净型煤专用炉具推广任务的镇、村干部以及任丘市2家型煤炉具生产企业，来我市进行现场试烧，通过炉具型号、使用性能、售后保障等对比，确选了适用的炉具产品。为确保炉具配送到位，加快配送进度，炉具需求量确定后，我市立即组织型煤炉具生产企业加快生产，并采取超常举措，不但提前将炉具预付款拨付到企业，而且委派主管工作人员进驻炉具生产企业，全天候督导企业备足生产原料，开足马力生产，加快配送进度，全年完成炉具配送7368台，完成率100%。农户取暖自用散煤回购置换方面。为确保农户存有的取暖自用散煤得到有效处置，发改局起草制定了《关于进一步做好取暖自用散煤处置工作的通知》，《通知》中明确：“双代”改造已覆盖区域农户存有的劣质散煤，由所在镇（街）按面煤450元/吨、块煤550元/吨进行回购。其他区域农户存有的散煤，按照等比例置换，每户不超2吨。为便于工作开展，10月11日印发了《滦州市农户自用散煤回购、置换工作流程》，累计收集农户存有的取暖自用散煤约2.23万吨。

五、抓物价重监管，市场价格井然有序

（一）加强价格监管监测。一是完成了2018年度收费情况报告和收费统计工作。为了加强收费动态管理，规范收费行为，根据唐山市发改委的文件精神，利用收费信息管理平台系统，对我市收费单位2018年收费情况进行年审和统计，年统率达到100%。二是完成成本监审、市场监测和农本调查任务。2019年，发改局针对常规市场监测任务，重新选取了9个监测点，确保周报和月报的及时性和准确性。特别是在生猪价格持续上涨过程中，积极与农业农村局协调联动，完成了生猪市场专项调查的任务；督导协调民政、人社、军人事务局三家单位，建立了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对我市优抚、特困对象发放了物价补贴。完善了农本调查网络，对花生、露天黄瓜、奶牛三个品种选取了15户农本调查户，及时完成了农户存粮及售粮情况调查、农民种植意向调查、农户收支情况调查、农资购买情况调查等各项调查任务。并突出重点，结合农业产业结构调整和市场价格变化趋势，认真开展了花生和露天黄瓜收益调查，为掌握实情，发改局通过选择有代表性的田块，详实填写调查档案，认真录入系统，做好年度汇总工作。三是完成了我市居民天然气价格调整工作。于2019年6月28日主持召开了滦州市天然气价格调整听证会，就建立管道天然气价格上下游联动机制、核定配气价格、调整民用管道天然气价格三个方面进行了公开听证。我市居民天然气销售价格由每立方米2.35元调整为2.64元，正式发文执行后经过后续的走访、调研和跟进，发现价格政策执行平稳，没有出现不稳定状况。物价管理所被省价格监测中心表彰为2019年度全省价格监测工作先进单位。

（二）加强收费监管服务。一是做好减税降费工作。推动清单公开，做到了“应示尽示”。根据政策变化，及时在政府网站公示收费和政策文件，实行目录清单动态调整公布机制，切实做到“涉企收费进清单，清单之外无收费”。二是加强联合攻坚，切实提升服务效能。依托滦州市审批局的审批融合模式，为企业提供“一站式”办公、“一条龙”服务。三是做好房地产价格备案管理工作。2019年以来，随着房地产市场监管力度加大，发改局在充分吃透政策的基础上，进一步精简了备案程序，编制了审批流程范本，并要求各房地产公司在售楼显著位置对在售房屋的所有信息进行公示，使购房行为更规范、更透明。当年共完成商品房价格备案批文12个，涉及全市4家房地公司。

（三）做好价格认证工作。认真做好涉刑事案件价格认定工作。始终把合法、客观、公正、科学、高效的原则放在首位，提高工作效率，提升工作质量，坚持做到资料齐全、程序合法、计算准确、结论真实，为打击经济、刑事犯罪，保障社会和谐稳定发挥了积极作用。全年共办结公安局涉刑事案件价格认证委托及市直单位涉行政案件价格认证委托63件，认证金额357万元。

六、抓粮食稳储备，粮油仓储安全稳定

（一）做好粮食安全责任制考核工作。在相关部门自评的基础上，将相关资料进行梳理、扫描、印刷、装订成册、刻录光盘，分别报送唐山市14家相关部门，全面完成了2019年粮食安全责任制考核自评总结工作，在2018年唐山市粮食安全责任制考核中获得优秀。

（二）做好政策性粮食库存数量和质量大清查工作。一是加强领导，制定方案。成立了市政策性粮食库存数量和质量大清查领导小组，研究制定了我市清查方案。二是全面自查，强化督导。滦县国家粮食储备有限公司组织人员，严格按照“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕”的原则，对库存粮食逐货位进行了自查。4月11日，领导小组到现场对自查工作进行督导，高标准完成了自查工作。三是做好迎接市普查和省抽查工作。在全面自查的基础上，顺利通过了唐山市大清查办对我市政策性粮食数量和质量大清查的普查工作，通过了省大清查办对我市政策性粮食数量和质量大清查的抽查工作。

（三）全力做好粮食收购工作。滦县国家粮食储备有限公司发挥国有粮食企业主渠道作用，积极筹措收购资金收购农民余粮，当年完成托市小麦收购1.92万吨，收购玉米7739吨，稻谷5238吨，解决了群众卖粮难题，保护了群众利益和种粮积极性。

（四）做好仓储智能化改造和粮油检测中心建设申报工作。一是争取上级资金156万元，对滦县国家粮食储备有限公司的国有粮库智能化进行升级改造，主要对储粮的粮情监测、数量监测、机械通风、环流熏蒸、安防等设施进行升级改造，年底前该项目仓外部分已完成。二是上报了滦州市粮油质量检验中心建设实施方案，项目计划总投资435万元，配备现代化仪器设备和改进配套设施，全面强化粮食质量安全检验监测能力，进一步提升粮食质量安全监管水平，保障粮食质量安全。

（五）全面做好安全生产和储粮管理工作。一是开展了夏粮秋粮收购专项检查，未发现违法国家粮食收购政策和坑农害农行为。做好粮食收购许可的办理和审核工作，当年新办理1家粮食收购许可，完成1家粮食收购许可到期审验核发工作。二是加强粮油市场监测。安排专人对集贸市场的粮油价格变化情况进行监测，完成数据采集、统计、动态分析与上报，为政府决策提供依据。三是开展安全生产督导检查。狠抓隐患排查，堵塞安全漏洞，组织开展药剂熏蒸演练活动，提高干部职工安全生产意识和技能水平，确保了全年安全生产无事故。2019年维修危墙12延长米，清理排水沟2000延长米，垒仓房档水墙300延长米，更换干粉灭火器药剂500个。四是加强储粮管理。按照“储存规模化、设施标准化、管理规范化、检查常态化、队伍专业化”的要求，储备粮落实“一符三专四落实”的管理规范，所有储粮运用机械通风、电子测温等科学储粮措施，确保了各级储粮数量真实、质量完好，储存安全。

七、抓统筹重督导，牵头工作深入开展

一是统筹推进“双创双服”活动。按照市领导要求及年初《2019年滦州市“双创双服”活动实施意见》及40项专项工作方案部署，牵头专项工作共涉及市直部门共20家，我市严格按照时间节点推进“双创双服”各项工作。年底前，全部完成或超额完成所有专项工作。全年在河北省政企服务直通信息化平台信息发布总量共3500多条；反馈问题数量共89条，其中线上问题57条，线下32条，问题反馈率和解决率均为100%。

二是加快推进“公转铁”项目。我市河北东海特钢铁路专用线项目和唐山东海铁路专用线项目两个“公转铁”项目计划总投资22.51亿元，是国家九部委挂牌的重点项目。东海钢铁铁路专用线项目计划2020年8月31日全线贯通、投入运营。2019年底前项目已取得核准手续。施工图纸于12月26日报北京铁路局，预计一周后开评审会。中国铁设正在修改环评报告。项目用地清表已基本完成。施工单位已招标完成。北京铁路局唐山供电段按施工方案进场准备。东海特钢铁路专用线项目计划2020年10月31日全线贯通、投入运营。2019年底前该项目在抓紧跑办土地、核准等前期手续。进度情况为用地预审资料已报自然资源部，原件于12月11日送达自然资源部业务大厅。环评、水保、压矿、地灾报告已全部编制完成，其中环评报告、压矿、地灾报告已经专家评审。项目用地清登收量涉及的3个县（市）区已全部完成。专用线工程已完成招投标，12月18日翻车机初步设计方案已审查通过，专家组出具了初步审查意见。滦南县境内跨水曹铁路桥墩28号墩2号桩钻进完成，27号墩7号桩正在钻进。

三是协调推进中俄天然气东线工程。积极做好中俄东线天然气管道工程的协调推进工作。工程在滦州市总长度约31.037公里，已全部完成清点；累计扫线21公里/67.6%，剩余未扫线10.037公里/32.4%。

四是抓好铁路沿线环境安全整治工作。按照《唐山市高速铁路沿线环境安全隐患专项整治行动工作方案》要求，以尽早实现全市高铁沿线安全隐患“清零”为目标， 严格落实和完善铁路沿线环境安全管控长效机制,坚持路地结合,共同推进全面排查整治高铁沿线环境安全隐患工作。按照铁路单位明确的隐患确定标准,对高铁用地红线范围内、高铁线路安全保护区内以及保护区外100米控制区内的各类隐患再次全面排查,做到全面覆盖,不漏一处。自10月份市城管局划转职责到市发改局后，唐山市铁路办下达高铁隐患台账涉及滦州市23处，我市自行排查34处，共57处隐患 ；年底前已全部完成整改。

八、抓平安保稳定，确保系统全面安全

一是做好改制遗留问题处置与服务。信访方面。全年，共有18个信访件，其中涉军信访件5个、改制企业下岗职工信访件2个、临时工信访件9个、晨光里9号楼访件、原县属企业副科级以上厂长经理退休信访件。年底前，所有信访件均已妥善处置。其中：城镇兵邱永武信访件。要求补缴养老保险，本人要求补缴退伍后在北京工作期间的养老保险，并将北京的养老保险转到我市，由于本人档案丢失，北京期间的养老保险未能补交。经分别赴滦河集团（开平）及原滦县水泥厂查找企业档案，并陪同邱永武到北京城建二建设工程有限公司及北京四季青社保中心咨询补缴养老保险相关事宜，已协调北京四季青社保中心及北京城建二建设工程有限公司用原始工资表为其办理补缴手续。改制企业下岗职工商进雨工伤待遇信访件。2020年1月15日在市信访局视频会议室由信访局、发改局、人社局、东安各庄镇政府与商进雨家属（由于商进雨本人行动不便，未参加本次会议）就商进雨工伤待遇及赔偿标准进行了详细解释。商进雨家属现场表示非常满意此解决方案及赔偿标准，承诺以后不会因此事再上访。2020年1月15日，发改局已经将赔偿资金转入本人银行卡。原滦县丝绸厂职工养老保险缴费信访件。唐山市社保局基金检查组到我市检查时，发现了我市原滦县丝绸厂的缴费问题，认为不符合河北省关于企业职工补缴基本养老保险费的相关规定，丝绸厂职工不能按原办法缴费办理退休手续。按照唐山市政府专题会议纪要[2019]58号文的决定，2019年达到退休年龄的职工仍按原办法缴费办理退休。2019年达到退休年龄的人员共33人，这些职工所欠养老保险已全部完成补缴。原县属企业副科级以上厂长经理退休信访件。由于资产管理中心宋满良、王立国、陈杰、陈冬立4人，不能按原办法办理退休。经与唐山市有关部门、市人社局及涉及本人等咨询政策、沟通协商，最终结合实际情况，经市政府批准，宋满良已经按照企业身份办理了退休，补偿因按企业办理退休而造成的与其他已退休厂长经理的待遇差别。其余3人达到退休年龄后按照宋满良享受的上述退休政策办理退休。晨光里9号楼住户要求补办房产证信访件。晨光里9号楼为三冷集资楼，没有房产证，业主多次上访要求办理房产证，发改局协助业主到房地产开发公司、国土局、住建局查找相关的原始资料，已经找到规划许可证，业主已做完该楼的测绘，测绘结果超规划3000多平米，2020年将按照《滦州市人民政府关于国有土地集资住宅楼办理不动产权证有关问题的专题会议纪要》的要求办理相关手续。服务方面。8月份对212名原县属集体企业破产改制前退休职工的医疗保险进行了收缴，金额227323元，将所收费用交于税务局；每月对发改局系统145名职工及71名国企统筹退休人员的医保费进行核定、缴费。春节及中秋节，对156名机关及所属企业离退休干部职工进行了慰问，将慰问品挨家挨户送到退休人员的家中； 9月、10月分两次为12名建国前参加工作人员发放中华人民共和国成立70周年纪念章及每人2000元慰问金；为87名退休干部职工订阅了报刊杂志；配合老干部局为离退休老干部进行免费体检。

二是抓好物资储备安全生产。为了给储粮、售粮、购粮客户提供更优质、更安全的服务，2019年粮食储备有限公司大力加强库区内设施改造，先后投资四十多万元对库区老旧电缆、电线进行了改造，安装了全方位、无死角监控设备，购置了自动扦样机；进一步全面完善公司各项制度，修订完善了十多项规章制度，确保安全生产工作落在实处，各项工作在安全保障方面有章可循、有制可依；对全体职工进行每年两次消防安全知识讲座，每季度组织一次全体职工消防演习。

三是落实油气管线安全监管。积极做好境内油气管线安全监管工作。按照唐山市及我市统一安排，及时制定了《关于2019年度暑期汛期油气管道安全大检查工作方案》、《关于“安全迎国庆”油气管道安全隐患大排查专项行动实施方案》、《关于2019年冬季油气管道安全大检查工作方案》，按照实施方案的安排，结合相关镇及企业对管道进行安全隐患排查，就现有的安全隐患多次和所属镇领导联系，商讨消除安全隐患的解决处置方案。多次协调企业及镇、村并组织工作人员进行实地查看，并对占压处户主进行政策解释。我局已对存在安全隐患的镇送达了安全隐患整改通知。

撰 稿 人：王晓震

职    务：发改局办公室主任

联系电话：15176500699