目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

# 一、部门职责

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责局管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责局管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

滦州市城市管理综合行政执法局机关内设办公室、监督管理科。所属事业单位包括：一、滦州市城市管理综合执法大队，机构规格相当于副科级，负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾等执法工作。负责局管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责局管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。城市管理综合执法大队内设机构14个执法中队，机构规格均相当于正股级。二、滦州市园林绿化服务中心，机构规格相当于副科级，主要职责：协助检查城市各类绿地的达标情况、全市园林绿化创先达标工作、园林绿化数字化相关工作；负责园林绿化项目设计、预算编制、工程招投标等项目建设前期工作；负责组织园林绿化科技项目攻关和科技成果转化推广工作；负责市区街道绿地、公园绿地、居住小区绿地的日常管理及养护；负责园林植物保护，负责规划区范围内古树名木的管理工作；负责公园的设施维护与管理工作；负责公园游览及娱乐项目的组织管理工作。三、滦州市市政站，机构规格相当于正股级，主要职责：落实局管范围内的市政设施、公用设备的日常管理、维护；负责市政维修项目设计、预算编制、工程招投标等项目的前期工作；协助城市相关部门做好建成区涉及城市道路地下管网的项目建设及城市道路挖掘审批现场勘查工作；做好局管范围市政档案管理工作；保障局管范围内城市排水主要设施设备的运行畅通；做好城市防汛排涝工作。四、滦州市环卫站，机构规格相当于正股级，主要职责：负责全市环境卫生保洁监督管理工作，负责城区环卫基础设施（垃圾转运站、果皮箱、公厕）建设和管理工作；负责农村生活垃圾清运的监督管理工作；负责小山垃圾填埋场的建设、运营管理工作。五、滦州市数字化城市管理监督指挥中心，机构规格相当于正股级，主要职责：负责市区城市管理单元格内网络划分及调整工作；负责市区城市管理基础数据普查及数据库建设工作；负责数字化城市管理巡查员队伍培训、管理工作；负责数字化城市管理信息系统运行维护和管理工作；负责12319热线的日常管理工作；负责城市管理部件、事件问题的投诉、报告或请示，并按照程序处理；负责履行数字化城市管理的工作标准和制度，对城市管理各相关部门工作进行综合协调。

- 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滦州市城市管理综合行政执法局（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）11263.82万元。与2018年度决算相比，收支各增加6463.22万元，增长135%。根据《中共滦州市委深化机构改革领导小组办公室关于机构改革市住房和城乡建设局人员编制划转的批复》(滦机改办[2019]13号)，市住房和城乡建设局所属事业单位绿化处、市政管理站，划转至市城市管理综合行政执法局。

- 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计11263.82万元，其中：财政拨款收入11263.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计11261.44万元，其中：基本支出1295.61万元，占12%；项目支出9965.83万元，占88%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入11263.82元,比2018年度增加6463.22万元，增长135%；本年支出11261.44万元，增加6460.84万元，增长135%。主要是单位机构改革，市住房和城乡建设局所属事业单位绿化处、市政管理站，划转至市城市管理综合行政执法局。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入5159.25万元，比上年增加2146.01万元；主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位；本年支出5156.88万元，比上年增加2143.64万元，增长71%，主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位；政府性基金预算财政拨款本年收入6104.56万元，比上年增加4317.21万元，增长242%，主要原因是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位；本年支出11261.44万元，比上年增加6460.84万元，增长135%，主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位。

- 政府性基金预算财政拨款本年收入6104.56万元，比上年增加4317.21万元，增长242%，主要原因是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位；本年支出6140.56万元，比上年增加4317.21万元，增长242%，主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入11263.82万元，完成年初预算的157%,比年初预算增加4107.77万元，决算数大于预算数主要原因是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位；本年支出11261.44万元，完成年初预算的157%,比年初预算增加4105.39万元，决算数大于预算数主要原因是主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算373%，比年初预算增加3776.96万元，主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位；支出完成年初预算373%，比年初预算增加3774.59万元，主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位。

- 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算105%，比年初预算增加330.8万元，主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位；支出完成年初预算105%，比年初预算增加330.8万元，主要是单位机构改革，市政绿化职能划入我单位。

- 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出11261.44万元，主要用于以下方面其中文化旅游体育与传媒支出945.93万元，占8.4%；社会保障和就业支出165.36万元，占1.5%；城乡社区支出9959.97万元，占88.4%，卫生健康支出106.99万元，占0.95%；农林水支出61.18万元，占0.54%；住房保障支出22.02万元，占0.21%。如图所示：

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1295.61万元，其中：人员经费 1250.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费45.02万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

- 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计12.63万元，完成预算的84%,较预算减少2.37万元，降低16%，主要是坚持厉行节约，压减了三公经费支出；较2018年度减少0.37万元，降低2.8%，主要是坚持厉行节约，压减了三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12.63万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.37万元，降低16%,主要是坚持厉行节约，压减了三公经费支出；较上年减少0.37万元，降低2.8%,主要是坚持厉行节约，压减了三公经费支出。其中：

公务用车购置费0万元：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费12.63万元：本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少2.37万元，降低16%,主要是坚持厉行节约，压减了三公经费支出；较上年减少0.37万元，降低2.8%，主要是坚持厉行节约，压减了三公经费支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度城市修缮工程项目及中山公园及森林公园亮化工程、道路及绿化拆除恢复项目等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4502.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的74%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城市修缮工程项目及中山公园及森林公园亮化工程、道路及绿化拆除恢复项目等11个项目绩效自评结果。

- 城市修缮工程:根据年初设定的绩效目标，自评得分为91分。项目绩效目标完成情况：对破损道路维修改造、便道铺装、小区塌陷管网重新铺设等工程，解决城市基础设施缺陷问题，符合市政设施技术规范要求，得到群众一致好评。下一步改进措施：对尚未完善的地段今天我们继续完善，最大力度的加强市政设施工程。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 城市修缮工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 336 | 到位数: | 33.23 | 执行数: | 33.23 | (=执行数/预算数*100%)10% |
|  | 其中:财政 资金 | 336 | 其中:财政资金 | 33.23 | 其中:财政资金 | 33.23 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成便道维修翻建、小区污水管网改造、路缘石更换、混凝主路面翻修、滦城区破损及塌陷雨水、污水井维修及井盖更换。 |  |  | 全部完成 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标1全部完成 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | .. |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 1 项目完成及时，质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 1 综合利用率 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 指标 2 基础设施完好率 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1 施工过程环境达到环保要求 |  | 100% | 100% | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1 工程质量保修年限 |  | ≥1年 | ≥1年 | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 1 受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 |  |  | 100% | 10% | 1 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 91 |

- 中山公园及森林公园亮化工程、两个公园景观照明改造、道路及绿化拆除恢复项目绩效自评综述：由江苏澳联光电有限公司140万中标施工，增强了两个公园的整体亮度，便于群众出行散步，提升公园亮化层次，得到群众好评，自评得分97.5分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 中山公园及森林公园亮化工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 194 | 到位数: | 148.8 | 执行数: | 148.8 | 77% |
|  | 其中:财政 资金 | 194 | 其中:财政资金 | 148.8 | 其中:财政资金 | 148.8 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 景观照明改造、道路及绿化拆除恢复等工程 |  |  | 全部完成 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标1全部完成 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | .. |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 1 项目完成及时，质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 1 城市亮化效果 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 指标 2 改善城市亮化设施 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1 做到完工环境达到环保要求 |  | 100% | 100% | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1 工程质量保修年限 |  | ≥1年 | ≥1年 | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 1 受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 |  |  | 100% | 77% | 7.5 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 97.5 |

- 城区精品路线亮化提升改造工程：对滦州市滦州路、燕山路、滦河道拆除原有灯笼，重新安装隧道灯及立体灯笼的亮化提升改造；对中山公园、文化公园、植物园、葛坎桥、张坎桥的景观灯安装、电线敷设、电缆沟挖填及配电箱安装等工程。增强了滦州市整体亮化形象，自评得分96.5分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 城区精品路线亮化提升改造 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 300 | 到位数: | 203.33 | 执行数: | 203.33 | 68% |
|  | 其中:财政 资金 | 300 | 其中:财政资金 | 203.33 | 其中:财政资金 | 203.33 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 计划完成主要对城区主次干道树木、灯杆亮化安装及特色灯饰建设等工程。 |  |  | 全部完成 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标1全部完成 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | .. |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 1 项目完成及时，质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 1 城市亮化效果 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 指标 2 改善城市亮化设施 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1 做到完工环境达到环保要求 |  | 100% | 100% | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1 工程质量保修年限 |  | ≥1年 | ≥1年 | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 1 受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 |  |  | 100% | 68% | 6.5 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 96.5 |

- 迎接旅发大会城区扮靓（绿化）工程：项目计划投资1000万元，2019年暂安排306万元。通过打造串联风景大道，增加彩色花带和景观小品；完善城区主要公园广场各类设施；城市主要道路沿线实施亮化绿化美化工程。项目2019年9月6日开标，由于大气环境治理，政策性停工和施工季节影响，导致无法正常完工，目前完成总工程量90%。下一步，我局利用有利时机，督促施工队，保质保量完成剩余工程量。自评得分90分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 迎接旅发大会城区扮靓（绿化）工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 306 | 到位数: | 15 | 执行数: | 15 | 5% |
|  | 其中:财政 资金 | 306 | 其中:财政资金 | 15 | 其中:财政资金 | 15 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 计划打造串联风景大道，增加彩色花带和景观小品；完善城区主要公园广场各类设施；城市主要道路沿线实施亮化绿化美化工程 |  |  | 总工程量完成90% |  |  | 90% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 １、工程量完成率 |  | 100% | 90% | 19 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 １、项目验收合格率 |  | 100% | 90% | 9 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 １、项目完成及时率 |  | 100% | 90% | 9 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 １、没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 １、项目完成及时、质量合格 |  | 100% | 90% | 8 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 １、绿化效果 |  | 100% | 90% | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标 １、生态效果 |  | 100% | 90% | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标 １、绿化效果保持年限 |  | ≥5年 | ≥5年 | 5 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １、受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 完成年度拨款 |  | 100% | 5% | 7 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 90 |

- 节点景观提升工程：项目计划投资350万元，2019年安排152万元。打造城市靓丽景观，在新老城交界处、人民广场摆放大型绿雕三处。该项目2019年8月9日开标，目前已经全部完工，绿化景观效果良好，自评得分98分.

| 一、基本情况 | 项目名称 | 节点景观提升工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 152 | 到位数: | 109.2 | 执行数: | 109.2 | 72% |
|  | 其中:财政 资金 | 152 | 其中:财政资金 | 109.2 | 其中:财政资金 | 109.2 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 为打造城市靓丽景观，在新老城交界处、人民广场摆放大型绿雕三；栽植更滑彩色花带。 |  |  | 全部完工 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 １、工程量完成率 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 １、项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 １、项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 １、没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 １、项目完成及时、质量合格 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 １、绿化效果 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标 １、生态效果 |  | 100% | 100% | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标 １、绿化效果保持年限 |  | ≥5年 | ≥5年 | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １、受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 完成年度拨款 |  | 100% | 72% | 8 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 98 |

- 城市裸露黄土整治及绿地景观提升工程：项目计划投资380万元，2019年安排164万元。项目概况对城区黄土裸露地块进行绿化美化及绿地短板地段进行提升。2019年7月18开标，目前已经全部完工，绿化景观效果良好，自评得分96分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 城市裸露黄土整治及绿地景观提升工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 164 | 到位数： | 32.43 | 执行数： | 32.43 | 20% |
|  | 其中：财政资金 | 164 | 其中：财政资金 | 32.43 | 其中：财政资金 | 32.43 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 对城区黄土裸露地块进行绿化美化及绿地短板地段进行提升。 |  |  | 全部完工 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 １、工程量完成率 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 １、项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 １、项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 １、没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 １、项目完成及时、质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 １、绿化效果 |  | 100% | 100% | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标 １、生态效果 |  | 100% | 100% | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标 １、绿化效果保持年限 |  | ≥5年 | ≥5年 | 6 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １、受益人口满意度 |  | 98% | 98% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 完成年度拨款 |  | 100% | 20% | 6 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 96 |

（7）2019年老旧小区及公园广场亮化安装维修工程：由江苏艺迪交通工程有限公司城建项目，中标价50万元，主要是对曙光里、昌盛里、文化里等几个老旧小区进行原有损坏不良路灯进行维修，对影响群众出行没有路灯地段安装路灯，此项工程合乎民意，真正解决群众困难，得到居民的极大肯定，自评得分93分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2019年老旧小区及公园广场亮化安装维修工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 70.5 | 到位数: | 22.2 | 执行数: | 22.2 | (=执行数/预算数*100%)31% |
|  | 其中:财政 资金 | 70.5 | 其中:财政资金 | 22.2 | 其中:财政资金 | 22.2 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成对昌盛里、曙光里等老旧小区安装60盏太阳能路灯，文化公园拆除及安装墙壁灯40盏，时代广场拆除及安装庭院60盏，更换草坪灯灯罩156盏。 |  |  | 全部完成 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标1全部完成 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | .. |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 1 项目完成及时，质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 1 城市亮化效果 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 指标 2 改善城市亮化设施 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1 做到完工环境达到环保要求 |  | 100% | 100% | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1 工程质量保修年限 |  | ≥1年 | ≥1年 | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 1 受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 |  |  | 100% | 31% | 3 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 93 |

（8）背街小巷整治工程：由滦县通达市政工程有限公司中标，主要对朝阳道、团结北道、和平道、嘉滦街、晨光街和老中医东侧小巷昌盛巷进行整治。工程实施内容翻修处理破损路基，整条道路面铣刨，沥青砼整体罩面；水泥路缘石更换为花岗岩路缘石，对原有便道透水便道砖铺装；设置道路标志牌，配备垃圾收集设施。整改前主路部分破损严重，坑洼不平，雨季严重积水；两侧便道破烂不堪，部分便道裸露，居民出行非常不便。现已整治到位，受到群众的一致好评，自评得分92分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 背街小巷整治工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 240 | 到位数: | 51.51 | 执行数: | 51.51 | 21% |
|  | 其中:财政 资金 | 240 | 其中:财政资金 | 51.51 | 其中:财政资金 | 51.51 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成便道维修翻建、小区污水管网改造、路缘石更换、混凝主路面翻修、滦城区破损及塌陷雨水、污水井维修及井盖更换。 |  |  | 全部完成 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标1全部完成 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | .. |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 1 项目完成及时，质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 1 综合利用率 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 指标 2 基础设施完好率 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1 做到完工环境达到环保要求 |  | 100% | 100% | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1 工程质量保修年限 |  | ≥1年 | ≥1年 | 6 |
|  |  |  | 指标 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 1 受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 |  |  | 100% | 21% | 2 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 92 |

（9）公园公厕改造工程：该工程计划投资国家卫生城、国家园林城标准采购5座园林景观型装配式旅游公厕，内容包括安装、给水、排水、供热管网配套以及内部设施完善等。2019年8月16日开标，目前旅游公厕已经安装完毕投入使用，群众反映良好，自评得分96分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 园林景观型装配式旅游公厕 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 345 | 到位数: | 75.56 | 执行数: | 75.56 | 22% |
|  | 其中:财政 资金 | 345 | 其中:财政资金 | 75.56 | 其中:财政资金 | 75.56 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 按国家卫生城、国家园林城标准采购5座园林景观型装配式旅游公厕，内容包括安装、给水、排水、供热管网配套以及内部设施完善等。 |  |  | 全部安装完成。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 １、安装完成率 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 １、项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 １、项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 １、没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 １、项目完成及时、质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 １、使用效果 |  | 100% | 100% | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标 １、生态效果 |  | 100% | 100% | 7 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标 １、使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 6 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １、受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 指标 ２ |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 完成年度拨款 |  | 100% | 0.219014493 | 6 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 96 |

（10）城区新建公厕工程：按照“厕所革命”的通知要求，按时间节点高质量完成两座公厕新建任务，特别是火车站厕所的完成，受上次部门的表扬，自评得分94分

| 一、基本情况 | 项目名称 | 城区新建公厕项目（无专项资金） |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 194.6 | 到位数: | 88 | 执行数: | 88 | 45% |
|  | 其中:财政 资金 | 194.6 | 其中:财政资金 | 88 | 其中:财政资金 | 88 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 按照“厕所革命”的通知要求完成四座公厕。 |  |  | 已全部完成。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 完成率 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 没有超出成本 |  | ≥1项 | ≥1项 | 10 |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 项目完成及时、质量合格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益 指标 | 使用效果 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效果 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 | 8 |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 8 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 94 |

（11）农村生活垃圾治理相关设备运行费用：通达物业按合同要求增购4台20立方运输车，10台自卸三轮车，4台装载机设备全部到位，正常运行，按照考核办法推进农村垃圾清运，力求达到日产日清，自评得分92分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村生活垃圾治理相关设备运行费用 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市城市管理综合行政执法局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数: | 749.54万元 | 到位数: | 285.64 | 执行数: | 258.64 | 34.51% |
|  | 其中:财政 资金 | 749.54万元 | 其中:财政资金 | 285.64 | 其中:财政资金 | 285.64 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 农村垃圾收运达到日产日清标准 |  |  | 已完成 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 (50) | 数量指标 | 按合同要求4台20立方运输车，10台自卸三轮车，4台装载机设备全部到位；按照考核办法推进农村垃圾清运。 |  | 按合同要求4台20立方运输车，10台自卸三轮车，4台装载机设备全部到位；按照考核办法推进农村垃圾清运。 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照考核办法对农村垃圾清运进行督导，农村垃圾得到有效治理，达到合同要求。 |  | 按照考核办法对农村垃圾清运进行督导，农村垃圾得到有效治理，达到合同要求。 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 农村垃圾清运工作每月按照考核办法进行评分拨付款 |  | 农村垃圾清运工作每月按照考核办法进行评分拨付款 | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 农村生活垃圾治理相关设备费用按照合同总价款平均每月拨付能够控制在预算内 |  | 农村生活垃圾治理相关设备费用按照合同总价款平均每月拨付能够控制在预算内 | 100% | 8 |
|  | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 提高农村人居环境，减少生活垃圾对生态环境的污染 |  | 提高农村人居环境，减少生活垃圾对生态环境的污染 | 100% | 4 |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善农村环境卫生，为绿色发展起到积极作用 |  | 改善全市农村环境卫生，为绿色发展起到积极作用 | 100% | 9 |
|  |  | 生态效益 指标 | 全市507个村的生活垃圾得到及时无害化处理，提高农村生活环境 |  | 全市507个村的生活垃圾得到及时无害化处理，提高农村生活环境 | 100% | 8 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 使全市农村环境卫生得到了长期有效治理 |  | 使全市农村环境卫生得到了长期有效治理 | 100% | 4 |
|  | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度达到85%以上 |  | 社会公众和服务对象满意度达到85%以上 | 90% | 9 |
|  | 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 34.51% | 10 |
|  | 总 分 |  |  |  |  |  | 92 |

按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四个方面，进行项目绩效自评。未实施项目除外，城管执法局2019年度项目，总体完成了既定绩效目标，评价结果总体为优秀。

- 七、其他重要事项的说明

- （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，未发生机关运行经费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

- （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3717.3963万元，从采购类型来看，政府采购工程支出2638.5313万元、政府采购服务支出 1078.8650万元。授予中小企业合同金额3717.3963万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予中小微企业合同金额3717.3963万元，占政府采购支出总额的100%。

- （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆53辆，较上年增加47辆，主要原因单位机构改革，市政绿化职能划入我单位，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车46辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，比上年增加1套，主要是单位机构改革，增加1套设备，设备名称为：数字化城管平台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年对比无变化。

- （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

决算公开报表见附件

部门决算